Ilmoittautumiseen

**LAN projektin edistymisraportti**

19.1.2018

Miko Leppänen



Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Päivämäärä | Muutosperuste | Tekijä |
| 1.0 | 9.2.2018 | Dokumentin aloitus | Miko Leppänen |
| 2.0 | 9.2.2018 | Dokumentin lopetus | Miko Leppänen |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Tulostettu | Jakelu |
| Miko Leppänen | 19.1.2018 | - |

Sisällys

[Aikataulutilanne 4](#_Toc504723158)

[Käytetyt resurssit 4](#_Toc504723159)

[Kumulatiivinen ajankäyttö¨ 4](#_Toc504723160)

[Ajankäyttö osatehtävittäin 4](#_Toc504723161)

[Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 4](#_Toc504723162)

[Arvio projektin kestosta 4](#_Toc504723163)

[Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 4](#_Toc504723164)

# Aikataulutilanne

Tämä projekti on aikataulussa ja tarvittavat asiat palaveriin on tehty. Myös

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö¨

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Suunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit |
| Miko | 27 | 21 |

## Ajankäyttö osatehtävittäin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Suunnitellut tunnit | Toteutuneet tunnit |
| Aloituskokous | 1 | 1 |
| Nykytilanteen selvitys | 1 | 1 |
| Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu | 3 | 3 |
| Projektisuunnitelma | 12 | 12 |
| Toiminnallinen suunnitelma | 12 | 4 |
|  |  |  |
| Yhteensä | 29 | 21 |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Ongelmia ei ole vielä ilmennyt.

# Arvio projektin kestosta

Projekti on valmistumassa aikataulun mukaisesti ajallaan tai jopa aikaisemmin.

# Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Jatketaan projektia alkuperäisen suunnitelman mukaan.